En Santiago a 25 de febrero de 2022, se levanta la presente Acta para constancia de la Entrega por parte de Cencomex S.A., de lo que se indica, en las condiciones que se señala.

# ACTA

| SISTEMA | Llamado de enfermera |
| --- | --- |
| MARCA | Rauland |
| MODELO | Responder 5000 |
| PROYECTO | 4to piso MQ |
| INSTITUCIÓN | Clínica Dávila |
| DIRECCIÓN | Av. Recoleta 464, Recoleta |
| ALCANCE PROYECTO | 25 habitaciones (dobles e individuales) con baño |
|  | Total 35 camas |
|  | Una consola en estación de enfermería |
| PRECIO TOTAL | US$ 34.264,05 |
|  | Avance 71.43% |
| Avance | $ 24.474.81 más IVA |
| GARANTÍA | Dispositivos 5 años |

- Se realiza la entrega de sistema operativo y en condiciones normales de funcionamiento, para 25 camas

## Para constancia firma la presente Acta

| NOMBRE | RUT | FIRMA |
| --- | --- | --- |

Distribución:

Interesado

Servicio Técnico Cencomex